администрация Бжедуховского сельского поселения Белореченского района

постановление

от  30.10. 2019г.                                                                                       № 122

ст-ца Бжедуховская

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Бжедуховского сельского поселения Белореченского района от 01 ноября 2018 года  № 85 «Об утверждении муниципальной целевой программы

«Дорожная деятельность в отношении дорог  общего пользования»

на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 32 Устава Бжедуховского сельского поселения,     п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Бжедуховского сельского поселения Белореченского района от 01 ноября 2018 года № 85 «Об утверждении муниципальной  целевой программы  «Дорожная деятельность в отношении дорог  общего пользования " на 2019-2021 годы»  изложив его в новой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возложить на заместителя  главы  Бжедуховского сельского поселения Т.Н. Борза.

3. Постановление вступает в силу со дня  его подписания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава Бжедуховского сельского поселения

Белореченского района                                                              В.А.Схапцежук

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Бжедуховского сельского поселение Белореченского района

от 30 октября 2019 года  №122

Муниципальная целевая программа 
«Дорожная деятельность в отношении дорог  общего пользования»

на  2019-2021 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении дорог       общего пользования» на  2019-2021 годы»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Бжедуховского сельского поселения Белореченского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
| Цели муниципальной программы | Улучшение дорожных условий, решение проблем обеспечения безопасности дорожного движения |
| Задачи муниципальной программы | Сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - Удельный вес отремонтированных дорог - снижение аварий на дорогах |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы по годам: 2019 год– 22 608,7 тыс. руб.; 2020 год– 2 731,8 тыс. руб.; 2021 год– 3 017,9 тыс. руб.; |
| Контроль выполнения муниципальной программы | Администрация Бжедуховского сельского поселения Белореченского района |

Характеристика

текущего состояния дорог поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дорожная деятельность  в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Бжедуховского сельского поселения Белореченского района относятся к вопросам местного значения администрации Бжедуховского сельского поселения Белореченского района.

Хорошее состояние улично-дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Сегодня региональная и федеральная сеть обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов. Краснодарский край сегодня находится на третьем месте в России по объему привлекаемых инвестиций. И в инвестиционной привлекательности региона также есть заслуга развитой автодорожной сети.   Увеличивается интенсивность дорожного движения, нагрузки на дорожное покрытие. По автомобильным дорогам, построенным десятки лет назад и рассчитанным на нагрузку не более 6 тонн на ось, сегодня движутся автопоезда с нагрузкой свыше 10 тонн на ось. Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Рост парка автотранспортных средств, концентрация его в поселении, снижение средних скоростей движения приводят к ухудшению экологической обстановки. В поселении имеют место случаи образования тропосферного озона (смога), формирующегося в условиях жаркой солнечной погоды. Выбросы автомобильным транспортом вредных веществ представляют значительную опасность для населения, проживающего в непосредственной близости от автомобильных дорог. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении средних скоростей движения и образовании транспортных заторов.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,3-1,5 раза, а потерь от дорожно-транспортных происшествий – на 12-15 процентов.

Неразвитость улично-дорожной сети Бжедуховского сельского поселения усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. При сокращении транспортного обслуживания поселения по автомобильным дорогам из-за ухудшения погодных условий, отсутствии автомобильных дорог, отсутствии автомобильных дорог с твердым покрытием сдерживает социально-экономическое развитие поселения.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог.

Основными направлениями в развитии автодорожной инфраструктуры будут являться:

- строительство и реконструкция дорог общего пользования;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- изготовление кадастровых планов и технических паспортов дорог общего пользования местного значения;

- доведение параметров автомобильных дорог до нормативных требований по состоянию покрытия; увеличение протяженности сети автомобильных дорог местного значения;

- установка недостающих дорожных знаков, приобретение крепежных материалов для установки дорожных знаков;

- строительство тротуаров.

Для решения существующих проблем, преодоление негативных явлений в обеспечении безопасности дорожного движения необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления, предприятий и организаций, юридических и физических лиц.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают освещение улиц поселения.

В настоящее время уличное освещение составляет 70% от необходимого, для  обустройства нормативного количества приборов наружного освещения требуется  дополнительное финансирование.

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых осветительных опорах имеются светильники, которые не обеспечивают нормативное освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах населенных пунктов сельского поселения.

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Основной целью программы является улучшение дорожных условий, решение проблем обеспечения безопасности дорожного движения.

Основная задача  программы сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов

Срок реализации муниципальной программы - 2019 - 2021 годы.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Дорожная деятельность в отношении дорог общего пользования»

на  2019-2021 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Ста-тус* | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении дорог общего пользования» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: улучшение дорожных условий, решение проблем обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес отремонтированных дорог | % |  | 25 | 27 |  | 30 |
| 1.2 | снижение аварий на дорогах | % |  | 85 | 90 |  | 95 |

* Отмечается:

если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;

если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта

если целевой показатель  рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».

Обоснование ресурсного обеспечения

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы. Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Бжедуховского сельского поселения в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных решением о бюджете Бжедуховского сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета.

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Бжедуховского сельского поселения и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.

Направления и объемы финансирования муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении дорог       общего пользования» на 2019-2021 гг. представлены в Перечне основных мероприятий.

Меры муниципального регулирования и управления рисками

На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, наступление которых не зависит от действий исполнителя муниципальной программы.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей муниципальной программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий муниципальной программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

-детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

- оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий муниципальной программы в пользу других направлений развития Бжедуховского сельского поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности администрации Бжедуховского сельского поселения.

В рамках реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих результатов:

- повышение пропускной способности автомобильных дорог;

- улучшение технического состояния дорог.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Дорожная деятельность в отношении дорог  общего пользования» на  2019-2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 10 |
| 1. | Мероприятие №1 «Оплата поставки уличной электроэнергии» | всего | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие № 2 «Устройство и ремонт линий уличного освещения, технологическое присоединение линий уличного освещения» | всего | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Обеспечение безопасности дорожного движения |  | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие №3 «Профилирование грейдирование дорог» | всего | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Улучшение технического состояния дорог |  | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие №4 «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог поселения» | всего | 3271,8 | 2271,8 | 500,0 | 500,0 | Улучшение технического состояния дорог |  | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 3271,8 | 2271,8 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие №5 «Капитальный и текущий ремонт дорог общего пользования»в т.ч: | всего | 21786,6 | 19236,9 | 1131,8 | 1417,9 | Улучшение технического состояния дорог |  | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 3127,0 | 577,3 | 1131,8 | 1417,9 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 18659,6 | 18659,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт участков автомобильных дорог, проходящих по улицам Краснодарская, Молодежная, Красная в станице Октябрьской Бжедуховского сельского поселения Белореченского района (1 этап ул. Красная) | всего | 13733,3 | 13733,3 |  |  | Улучшение технического состояния дорог |  | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 412,1 | 412,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 13321,1 | 13321,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.2. | Ремонт ул. Широкая (ПК 0+15 - ПК9+50) ст.Бжедуховская | всего | 3569,9 | 3569,9 | 0,0 | 0,0 | Улучшение технического состояния дорог |  | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 107,2 | 107,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3462,7 | 3462,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.3. | Ремонт ул. Клубная ( от ул. Центральной до ул. Парковой ) п. Нижневеденеевский | всего | 1081,6 | 1081,6 | 0,0 | 0,0 | Улучшение технического состояния дорог |  | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 32,4 | 32,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1049,2 | 1049,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.4. | - Ремонт ул. Красная д. 87А (ПК 0+00 ) до ПК2+24 ст. Бжедуховская | всего | 852,1 | 852,1 | 0,0 | 0,0 | Улучшение технического состояния дорог |  | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 25,6 | 25,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 826,5 | 826,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО | всего | 28358,4 | 22608,7 | 2731,8 | 3017,9 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9698,8 | 3949,1 | 2731,8 | 3017,9 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 18659,6 | 18659,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

ОЦЕНКА

применения мер муниципального регулирования

# в сфере реализации муниципальной программы

# «Дорожная деятельность в отношении дорог  общего пользования» на  2019 -2021 годы

| № п/п | Наименование меры 1 | Показатель применения меры 2 | Финансовая оценка результата, тыс. рублей |  |  | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |  |
|  | Налоговых, тарифных и иных мер регулирования в рамках муниципальной программы не предусмотрено. |  |  |  |  |  |
| 1 Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| 2 Объем выпадающих доходов консолидированного бюджета Бжедуховского сельского поселения Белореченского района, увеличение обязательств Бжедуховского сельского поселения Белореченского района. |  |  |  |  |  |  |
| 3 Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |

# СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении дорог общего пользования» на  2019 -2021 годы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа «Дорожная деятельность в отношении дорог общего пользования» |  |  |  |
| 1.1 | Решение Совета Бжедуховского сельского поселения Белореченского района | О бюджете поселения на очередной год | Администрация Бжедуховского сельского поселения Белореченского района | ежегодно |
| 1.2 | Решение Совета Бжедуховского сельского поселения Белореченского района | Об утверждении структуры администрации Бжедуховского сельского поселения Белореченского района | Администрация Бжедуховского сельского поселения Белореченского района | - |
| 2.1 | Решение Совета Бжедуховского сельского поселения Белореченского района | О создании муниципального дорожного фонда Бжедуховского сельского поселения Белореченского района и утверждении порядка формирования и исполнения бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Бжедуховского сельского поселения Белореченского района | Администрация Бжедуховского сельского поселения Белореченского района | По мере необходимости |

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий муниципальной программы. При этом осуществляется факторный анализ причин отклонений фактически достигнутых показателей от плановых.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ=(СДП1+СДП2)/N, где:

CДЦ - степень достижения целей (решения задач);

CДП - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы;

N - количество показателей результативности реализации муниципальной программы.

Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы (CДП ) рассчитывается по формуле:

СДП=Зф/Зп

где:

Зф - фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы;

ЗП - плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП=Зп/Зф

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Уф=ФП/Фф

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП=СДЦ*Уф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации | Критерии оценки эффективности муниципальной программы |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей муниципальной программы. В связи с этим, администрация Бжедуховского сельского поселения ежегодно осуществляет контроль:

-за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы;

-соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ и услуг;

-соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ;

-оценивает эффективность реализации мероприятий муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы структурное подразделение ответственное за разработку вправе инициировать внесение изменений в муниципальную программу в части изменения:

1) объема расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы;

2) состава мероприятий муниципальной программы, значений их показателей;

3) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы и целевых показателей;

4) показателей эффективности реализации муниципальной программы;

5) продления сроков реализации муниципальной программы с целью исполнения в очередном финансовом году принятых в рамках муниципальной программы обязательств.

Внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающее корректировку цели, задач и целевых показателей муниципальной программы, а также изменение утвержденного Решением Совета о бюджете на текущий финансовый год объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

Структурное подразделение ответственное за разработку муниципальной программы также ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за годом реализации муниципальной программы готовит отчет (в случае завершения программы - итоговый отчет) о результатах реализации муниципальной программы, анализ целевых показателей.

Общее руководство за реализацией мероприятий программы осуществляет глава Бжедуховского сельского поселения.

Начальник финансового отдела

администрации Бжедуховского сельского поселения

Белореченского района                                                                     Н.А.Каменская