администрация Бжедуховского сельского поселения Белореченского района

постановление

от  30.10.2019г.                                                                                                        № 125

ст-ца Бжедуховская

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Бжедуховского сельского поселения Белореченского района от

1 ноября 2018 года  № 87 «Об утверждении муниципальной целевой

программы «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 32 Устава Бжедуховского сельского поселения,     п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Бжедуховского сельского поселения Белореченского района от 01 ноября 2018 года № 87 «Об утверждении муниципальной  целевой программы  «Благоустройство  территории" на 2019-2021 годы»  изложив его в новой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возложить на заместителя  главы  Бжедуховского сельского поселения Т.Н. Борза.

3. Постановление вступает в силу со дня  его подписания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава Бжедуховского сельского поселения

Белореченского района                                                                      В.А.Схапцежук

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Бжедуховского сельского поселение Белореченского района

от  30 октября 2019 года №  125

Муниципальная целевая программа 
«Благоустройство территории»  на  2019-2021 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Благоустройство территории» на  2019-2021 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Бжедуховского сельского поселения Белореченского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
| Цели муниципальной программы | - совершенствование системы благоустройства - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов; - повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Задачи муниципальной программы | -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; -Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - удельный вес освещенных улиц - уровень благоустроенности поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 2019 год– 966,3 тыс. руб. 2020 год–2670,0 тыс. руб. 2021 год–2670,0 тыс. руб. |

Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными мероприятиями

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии сельского поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенного пункта необходим, так как без стойкой комплексной системы благоустройства Бжедуховского сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации Бжедуховского сельского поселения и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства сельского поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Характеристика

текущего состояния благоустройства поселения

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.  В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий.

Для решения данной проблемы требуется участие в краевых программах..

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера,    растет количество несанкционированных навалов мусора бытовых и промышленных отходов. Накопление в значительных масштабах бытовых и промышленных отходов в придорожных полосах, в лесных массивах, на береговых линиях и рекреационных зонах водоемов, на территориях скверов, детских игровых площадок оказывает  негативное воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но населения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания населения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации деловой активности, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки  и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности,  совершенствование системы благоустройства, повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, повышение общего  уровня благоустройства поселения.

Основные задачи  программы:

-  Приведение в качественное состояние элементов благоустройства,

-  Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства

- Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов бытового мусора

Срок реализации муниципальной программы - 2019-2021 годы.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории»  на  2019-2021 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Ста-тус* | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель совершенствование системы благоустройства, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, повышение общего уровня благоустройства поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи Приведение в качественное состояние элементов благоустройства, Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов бытового мусора |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Удельный вес освещенных улиц | % |  | 65 | 70 |  | 75 |
| 1.2 | - уровень благоустроенности поселения | % |  | 80 | 85 |  | 90 |

* Отмечается:

если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;

если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта

если целевой показатель  рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».

Обоснование ресурсного обеспечения

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы. Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Бжедуховского сельского поселения в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных решением о бюджете Бжедуховского сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета.

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Бжедуховского сельского поселения и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.

Направления и объемы финансирования муниципальной программы «Благоустройство территории» на 2019-2021 гг. представлены в Перечне основных мероприятий.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории» на  2019-2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 10 |
| 1. | Мероприятие №1 «Содержание мест захоронения» | всего | 800,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 |  | Улучшение благоустройства поселения | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 800,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие №2 «Очистка территории от мусора» | всего | 1300,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 |  | безопасные и комфортные условия для проживания населения | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 1300,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие №3 «Санитарная обработка территории (дератизация, акарицидная обработка)» | всего | 250,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | безопасные и комфортные условия для проживания населения |  | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 250,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие №4 «Приобретение контейнеров для ТКО» | всего | 800,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | Улучшение благоустройства поселения |  | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 800,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие №5 «Благоустройство парков (приобретение игровых площадок, установка лавочек, урн и др» | всего | 3156,3 | 216,3 | 1470,0 | 1470,0 | Улучшение благоустройства поселения |  | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 3156,3 | 216,3 | 1470,0 | 1470,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | всего | 6306,3 | 966,3 | 2670,0 | 2670,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6306,3 | 966,3 | 2670,0 | 2670,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Меры муниципального регулирования и управления рисками

На результат реализации программы могут повлиять внутренние и внешние риски.  К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей муниципальной программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий муниципальной программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

-детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

- оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий муниципальной программы в пользу других направлений развития Бжедуховского сельского поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности администрации Бжедуховского сельского поселения.

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками, улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в поселении, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

ОЦЕНКА

применения мер муниципального регулирования

# в сфере реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» на  2019 -2021 годы

| № п/п | Наименование меры 1 | Показатель применения меры 2 | Финансовая оценка результата, тыс. рублей |  |  | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |  |
|  | Налоговых, тарифных и иных мер регулирования в рамках муниципальной программы не предусмотрено. |  |  |  |  |  |
| 1 Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| 2 Объем выпадающих доходов консолидированного бюджета Бжедуховского сельского поселения Белореченского района, увеличение обязательств Бжедуховского сельского поселения Белореченского района. |  |  |  |  |  |  |
| 3 Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |

# СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной

программы «Благоустройство территории» на  2019 -2021 годы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа «Благоустройство территории» |  |  |  |
| 1.1 | Решение Совета Бжедуховского сельского поселения Белореченского района | О бюджете поселения на очередной год | Администрация Бжедуховского сельского поселения Белореченского района | ежегодно |
| 1.2 | Решение Совета Бжедуховского сельского поселения Белореченского района | Об утверждении структуры администрации Бжедуховского сельского поселения Белореченского района | Администрация Бжедуховского сельского поселения Белореченского района | - |
| 1.3 | Решение Совета Бжедуховского сельского поселения Белореченского района | Об утверждении правил благоустройства территории Бжедуховского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края | Администрация Бжедуховского сельского поселения Белореченского района | - |

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий муниципальной программы. При этом осуществляется факторный анализ причин отклонений фактически достигнутых показателей от плановых.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ=(СДП1+СДП2)/N, где:

CДЦ - степень достижения целей (решения задач);

CДП - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы;

N - количество показателей результативности реализации муниципальной программы.

Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы (CДП ) рассчитывается по формуле:

СДП=Зф/Зп

где:

Зф - фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы;

ЗП - плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП=Зп/Зф

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Уф=ФП/Фф

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП=СДЦ*Уф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации | Критерии оценки эффективности муниципальной программы |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,7 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,7 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 89 |
| Высокоэффективная | более 0,9 |

Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей муниципальной программы. В связи с этим, администрация Бжедуховского сельского поселения ежегодно осуществляет контроль:

-за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы;

-соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ и услуг;

-соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ;

-оценивает эффективность реализации мероприятий муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы структурное подразделение ответственное за разработку вправе инициировать внесение изменений в муниципальную программу в части изменения:

1) объема расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы;

2) состава мероприятий муниципальной программы, значений их показателей;

3) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы и целевых показателей;

4) показателей эффективности реализации муниципальной программы;

5) продления сроков реализации муниципальной программы с целью исполнения в очередном финансовом году принятых в рамках муниципальной программы обязательств.

Внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающее корректировку цели, задач и целевых показателей муниципальной программы, а также изменение утвержденного Решением Совета о бюджете на текущий финансовый год объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

Структурное подразделение ответственное за разработку муниципальной программы также ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за годом реализации муниципальной программы готовит отчет (в случае завершения программы - итоговый отчет) о результатах реализации муниципальной программы, анализ целевых показателей.

Общее руководство за реализацией мероприятий программы осуществляет глава Бжедуховского сельского поселения.

Начальник финансового отдела

администрации Бжедуховского сельского поселения

Белореченского района                                                               Н.А.Каменская