Приложение

к постановлению администрации 
Бжедуховского сельского поселение Белореченского района  от 28.12.2023  № 118

Муниципальная программа Бжедуховского сельского поселения Белореченского района «Дорожная деятельность в отношении дорог  общего пользования»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Бжедуховского сельского поселения Белореченского района «Дорожная деятельность в отношении дорог

общего пользования»

| Координатор муниципальной программы |  | Заместитель главы Бжедуховского сельского поселения Белореченского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм |  | не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  | администрация Бжедуховского сельского поселения Белореченского района |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы |  | не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы |  | Улучшение дорожных условий |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  | - повышение пропускной способности автомобильных дорог; -обеспечение безопасного движения транспортных средств; -улучшение технического состояния автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Бжедуховского сельского поселения Белореченского района |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей |  | -доля отремонтированных дорог в общей площади дорог (асфальтовое и гравийное покрытие) |  |  |  |  |  |  |
| Проекты и (или) программы |  | не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  | Годы реализации |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |  |
|  | 2022 год |  | 3 529,6 |  |  | 3 529,6 |  |  |
|  | 2023 год |  | 19 393,4 |  | 13 918,3 | 5 365,0 | 110,1 |  |
|  | 2024 год |  | 2 930,4 |  |  | 2 930,4 |  |  |
|  | 2025 год |  | 2 930,4 |  |  | 2 930,4 |  |  |
|  | 2026 год |  | 2 930,4 |  |  | 2 930,4 |  |  |
|  | 2027 год |  | 2 930,4 |  |  | 2 930,4 |  |  |
|  | Всего |  | 34 644,6 |  | 13 918,3 | 20 616,2 | 110,1 |  |

- Целевые показатели муниципальной программы

Основной целью программы является улучшение дорожных условий, решение проблем обеспечения безопасности дорожного движения.

Основная задача  программы сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Для обеспечения системного подхода к решению задач муниципальной программы разработаны мероприятия муниципальной программы (приложение 3).

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается на основании оценок:

степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования финансовых ресурсов;

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей муниципальной программы. В связи с этим, администрация Бжедуховского сельского поселения ежегодно осуществляет контроль:

-за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы;

-соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ и услуг;

-соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ;

-оценивает эффективность реализации мероприятий муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы структурное подразделение ответственное за разработку вправе инициировать внесение изменений в муниципальную программу в части изменения:

1) объема расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы;

2) состава мероприятий муниципальной программы, значений их показателей;

3) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы и целевых показателей;

4) показателей эффективности реализации муниципальной программы;

5) продления сроков реализации муниципальной программы с целью исполнения в очередном финансовом году принятых в рамках муниципальной программы обязательств.

Внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающее корректировку цели, задач и целевых показателей муниципальной программы, а также изменение утвержденного Решением Совета о бюджете на текущий финансовый год объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

Структурное подразделение ответственное за разработку муниципальной программы также ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за годом реализации муниципальной программы готовит отчет (в случае завершения программы - итоговый отчет) о результатах реализации муниципальной программы, анализ целевых показателей.

Общее руководство за реализацией мероприятий программы осуществляет глава Бжедуховского сельского поселения.

Начальник финансового отдела

администрации Бжедуховского сельского поселения

Белореченского района                                                                 О.А. Каменская

|  | Приложение 1 к муниципальной программе Бжедуховского сельского поселения Белореченского района «Дорожная деятельность в отношении дорог общего пользования» |  |
| --- | --- | --- |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Дорожная деятельность в отношении дорог общего пользования»

| № пп/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа « Дорожная деятельность в отношении дорог общего пользования » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | доля отремонтированных дорог в общей площади дорог (асфальтовое и гравийное покрытие) | ед. |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

|  | Приложение 2 к муниципальной программе Бжедуховского сельского поселения Белореченского района «Дорожная деятельность в отношении дорог общего пользования» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей муниципальной программы

«Дорожная деятельность в отношении дорог общего пользования»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле |  | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля отремонтированных дорог в общей площади дорог (асфальтовое и гравийное покрытие) | ед. | равная | отношение протяженности отремонтированных дорог к общей протяженности дорог поселения |  | акты выполненных работ | финансовый отдел | ежегодно |  |
|  |  |  |  |  | Приложение 3 к муниципальной программе Бжедуховского сельского поселения Белореченского района «Дорожная деятельность в отношении дорог общего пользования» |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Дорожная деятельность в отношении дорог общего пользования»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель | улучшение дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи | - повышение пропускной способности автомобильных дорог; -обеспечение безопасного движения транспортных средств; -улучшение технического состояния автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие №1 «Оплата поставки уличной электроэнергии» |  | 2022 | 550,0 |  |  | 550,0 |  | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  |  | 2023 | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 3 300,0 |  |  | 3 300,0 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие №2 «Устройство и ремонт линий уличного освещения, технологическое присоединение линий уличного освещения» |  | 2022 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  |  | 2023 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1 700,0 |  |  | 1 700,0 |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие №3 «Профилирование грейдирование дорог, в том числе покос сорной растительности, очистка дорог от снежной массы» |  | 2022 | 2 579,6 |  |  | 2 5479,6 |  | Улучшение технического состояния дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах поселения. | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  |  | 2023 | 1 420,8 |  |  | 1 420,8 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 364,9 |  |  | 364,9 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 364,9 |  |  | 364,9 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 364,9 |  |  | 364,9 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 364,9 |  |  | 364,9 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 5 460,0 |  |  | 5 460,0 |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие №4 «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог поселения» |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Улучшение технического состояния дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах поселения. | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  |  | 2023 | 398,1 |  |  | 398,1 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 1 515,5 |  |  | 1 515,5 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 1 515,5 |  |  | 1 515,5 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 1 515,5 |  |  | 1 515,5 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 1 515,5 |  |  | 1 515,5 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 6 460,1 |  |  | 6 460,1 |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие №5 «Установка дорожных знаков» |  | 2022 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Улучшение технического состояния дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах поселения. | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  |  | 2023 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1 200,0 |  |  | 1 200,0 |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие №6 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения («Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Крестьянской (устройство тротуаров) от ул.Комсомольской до улюКрасной в ст-це Бжедуховской Белореченского района Краснодарского края») |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  |  | 2023 | 10 137,6 | 0 | 9 833,4 | 304,2 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 10 137,6 | 0 | 9 833,4 | 304,2 |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие №7 Субсидии на организацию благоустройства сельских территорий в том числе: |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  |  |  | 2023 | 6 386,9 | 0 | 4 084,9 | 2 191,9 | 110,1 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 6 386,9 | 0 | 4 084,9 | 2 191,9 | 110,1 |  |  |
| 1.7.1 | Восстановление профиля автомобильных дорог в ст. Бжедуховской по ул.Веселая-Извилистая |  | 2023 | 1 716,3 | 0 | 1 094,2 | 590,8 | 31,3 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
| 1.7.2 | Восстановление профиля автомобильных дорог в ст. Бжедуховской по ул. Клубная, Октябрьская, Первомайская, Пионерская, Северная |  | 2023 | 1 848,5 | 0 | 1 178,2 | 642,8 | 27,5 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
| 1.7.3 | Восстановление профиля автомобильных дорог в ст. Бжедуховской по ул.Подгорная-Крестьянская |  | 2023 | 799,8 | 0 | 510,4 | 268,0 | 21,4 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
| 1.7.4 | Восстановление профиля автомобильных дорог в ст. Бжедуховской по ул.Кавказская -Школьная |  | 2023 | 2 022,3 | 0 | 1 302,1 | 690,3 | 29,9 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Бжедуховского сельского поселения |
|  | Итого |  | 2022 | 3 529,6 |  |  | 3 529,6 |  | Х | Х |
|  |  |  | 2023 | 19 393,4 |  | 13 918,3 | 5 365,0 | 110,1 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2 930,4 |  |  | 2 930,4 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2 930,4 |  |  | 2 930,4 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2 930,4 |  |  | 2 930,4 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 2 930,4 |  |  | 2 930,4 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 34 644,6 |  | 13 918,3 | 20 616,2 | 110,1 |  |  |